**Риск выхода из строя ключевых систем и оборудования**

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер** | 3.1. |
| **Название** | Риск выхода из строя ключевых систем и оборудования |
| **Тип риска** | Риск технологий и оборудования |
| **Корректирующие действия** | Детальное описание плана корректирующих действий  1. Включение резервных систем  2. Отправка в ремонт систем, вышедших из строя  3. Перераспределение нагрузки на системы  4. Информирование пользователей систем  5. Закупка новых дополнительных систем (при необходимости) |
| **Комментарий** | Любые сбои, поломки, из-за которых системы перестают нормально функционировать, либо полностью прекращают работу. |

**Нормативно-справочные документы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Документ** | **Файл** |
| 7.1.1. Методика управления операционными рисками (версия 2.0) | 29.RAY.Методика операционные риски. Версия 2.0.doc |
| Положение о системной архитектуре |  |
| Порядок ввода в эксплуатацию и замены систем и оборудования |  |

**Показатели для мониторинга риска**

|  |
| --- |
| **Показатели для мониторинга риска** |
| Количество систем, для которых ведётся управление доступностью |
| Общее количество инцидентов |
| Количество ошибок / сбоев в информационных системах и каналах связи за период |