A5.2 Строительство ОИТИ

|  |
| --- |
|  |

#### Владелец процесса

* Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту (Техническая дирекция)

#### Исполнители процесса

* Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту (Техническая дирекция)

**Результат выполнения:**

#### Нормативно-методическая и плановая документация

|  |
| --- |
| * График строительства ОИТИ |
| * Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей |
| * Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |
| * Методическая документация в строительстве |
| * Платежный бюджет |
| * Положение о службе главного энергетика |
| * Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00 |
| * Правила технической эксплуатации тепловых установок |
| * Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
| * Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов |
| * Правила устройства электроустановок |
| * СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта" |
| * СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." |
| * Строительные нормы и правила |
| * Титульный список |

#### Входы процесса

| № | Вход | Объекты | Поступает от | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Процесс/Внешняя среда |
| 1. | Проектная документация ОИТИ | Проект ОИТИ  Спецификация ОИТИ  Чертеж инженерных коммуникаций  Чертеж ОИТИ | Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик | A5.1.5 Проектирование ОИТИ |

#### Выходы процесса

| № | Выход | Объекты | Передается | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Получатель | Процесс/Внешняя среда |
| 1. | Акт выполненных работ по строительству ОИТИ | Акт выполненных работ по строительству ОИТИ | Экономист отдела Казначейства | A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности |
| 2. | Здания и сооружения | Здания  Сооружения | Служба главного энергетика | A5.3.2 Монтаж оборудования |
| 3. | Отчет о выполненных работах по строительству | Акт выполненных работ по строительству ОИТИ  Справка о стоимости выполненных работ по строительству ОИТИ | Бухгалтерия | A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности |

#### Управление процесса

| № | Вход | Объекты | Поступает от | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Процесс/Внешняя среда |
| 1. | График строительства | График строительства ОИТИ  Титульный список | Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик | A5.1.5 Проектирование ОИТИ |
| 2. | Инструкции и правила | Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей  Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок  Методическая документация в строительстве  Положение о службе главного энергетика  Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00  Правила технической эксплуатации тепловых установок  Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей  Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов  Правила устройства электроустановок  СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта"  СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных."  Строительные нормы и правила |  | {Туннель} |
| 3. | Платежный бюджет | Платежный бюджет | Начальник отдела финансового анализа и планирования | A8.4.5 Балансировка платежного бюджета |

#### Описание подпроцессов

| № | Процесс | Владелец | Исполнители | Входы | | | Выходы | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Название | Объекты | Название | Объекты |
| 1. | A5.2.1 Поиск подрядчиков | Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту | Отдел капитального строительства и ремонта | Вход | Проектная документация ОИТИ | Проект ОИТИ  Спецификация ОИТИ  Чертеж инженерных коммуникаций  Чертеж ОИТИ | Найденные подрядчики | Информация о найденных подрядчиках |
| 2. | A5.2.2 Подписание договора подряда | Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту | Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту | Вход | Найденные подрядчики | Информация о найденных подрядчиках | Подписанный договор подряда | Договор подряда на строительство ОИТИ |
| 3. | A5.2.3 Организация и выполнение строительных работ | Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту | Орг-я и вып-е строительных работ - исп | Вход | Подписанный договор подряда | Договор подряда на строительство ОИТИ | Акт выполненных работ по строительству ОИТИ | Акт выполненных работ по строительству ОИТИ |
| Управление | Инструкции и правила | Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей  Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок  Методическая документация в строительстве  Положение о службе главного энергетика  Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00  Правила технической эксплуатации тепловых установок  Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей  Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов  Правила устройства электроустановок  СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта"  СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных."  Строительные нормы и правила | Здания и сооружения | Здания  Сооружения |
| Проектная документация ОИТИ | Проект ОИТИ  Спецификация ОИТИ  Чертеж инженерных коммуникаций  Чертеж ОИТИ | Отчет о выполненных работах по строительству | Акт выполненных работ по строительству ОИТИ  Справка о стоимости выполненных работ по строительству ОИТИ |