ООО «ИнТехПроект»

A4.2.5 Пуско-наладочные работы

Регламент процедуры

Версия 1.1

Статус процедуры: В работе

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________

(Должность)

______________   ___________________

(Подпись)                                (Ф.И.О.)

«____»  ____________________ 	20___г.

Перечень изменений

| № | Версия | Статус | Дата изменения статуса | Изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | В работе | 06.08.2008 |  |

Содержание

1.	Общие положения	5

1.1.	Содержание деятельности	5

1.2.	Цели процедуры	5

1.3.	Владелец процедуры	5

1.4.	Исполнители процедуры	5

1.5.	Начало выполнения процедуры	5

1.6.	Требования к срокам выполнения процедуры	5

1.7.	Результат процедуры	5

1.8.	Входы процедуры	5

1.9.	Выходы процедуры	5

1.10.	Документация процедуры	6

2.	Диаграмма процедуры	7

3.	Описание действий процедуры	8

4.	Управление отклонениями	12

5.	Показатели	13

Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры	14

Термины и сокращения

| {Граница} | – | внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. |
| --- | --- | --- |
| {Туннель} | – | поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. |
| Бизнес-процесс | – | последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
| Владелец процесса | – | должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
| Входы бизнес-процесса | – | ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
| Выходы бизнес-процесса | – | объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
| Исполнитель процесса | – | подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. |
| Организационная структура управления | – | совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
| Подпроцесс | – | бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
| Процедура | – | бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). |

# Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A4.2.5 Пуско-наладочные работы», входящей в процесс «A4.2 Реализация проекта», и разработан в целях:

Формирования единых правил  и требований к выполнению процедуры.

Установления ответственности за результат процедуры.

Унификации и стандартизации документооборота.

## Содержание деятельности

Содержанием деятельности по процедуре «A4.2.5 Пуско-наладочные работы» является выполнение пуско-наладочных работ с надлежащим качеством в заданные сроки.

## Цели процедуры

Выполнение процедуры «A4.2.5 Пуско-наладочные работы» направлено на достижение следующих целей компании:

Своевременное выполнение пуско-наладочных работ

## Владелец процедуры

Владельцем процедуры является:

Руководитель проекта

## Исполнители процедуры

Исполнителями процедуры являются:

Мастер

## Начало выполнения процедуры

Началом выполнения процедуры является окончание строительно-монтажных работ и поступление исполнительной документации.

## Требования к срокам выполнения процедуры

Сроки определяются в соответствии с типовыми нормами.

## Результат процедуры

Результатом процедуры является запущенная система в работоспособном состоянии.

## Входы процедуры

| № | Вход | Объекты | Поступает от |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исполнитель | Процесс/Внешняя среда |
| 1. | Исполнительная документация | Исполнительная документация | Руководитель проекта | A4.2.4 Формирование исполнительной документации |
| 2. | Смонтированная система | Система | Руководитель проекта | A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ |

## Выходы процедуры

| № | Выход | Объекты | Передается |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Получатель | Процесс/Внешняя среда |
| 1. | Документация по пуско-наладочным работам | Акт выполненных работ по пуско-наладке Отчет о пуско-наладочных работах | Руководитель проекта | A4.3.3 Закрытие проекта |
| 2. | Инструмент к обслуживанию | Инструмент | Инженерно-технический отдел | A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ |
| 3. | Инструмент к поверке | Инструмент | Инженерно-технический отдел | A5.3 Поверка и калибровка инструмента |
| 4. | Отчет об исполнении бюджета | Отчет об исполнении бюджета | Руководитель проекта | A4.3.3 Закрытие проекта |
|  |  |  | Директор | A4.3.3 Закрытие проекта |
| 5. | Первичная отчетность – пуско-наладочные работы | Акт выполненных работ по пуско-наладке Отчет о пуско-наладочных работах | Бухгалтерия | A7.6 Подготовка отчетности |
| 6. | Работоспособная система | Система | Лица, выполняющие приемо-сдаточные работы | A4.3.1 Ввод системы в эксплуатацию |
|  |  |  | Бухгалтер | A4.3.1 Ввод системы в эксплуатацию |

## Документация процедуры

Выполнение процедуры «A4.2.5 Пуско-наладочные работы» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

Задания на выполнение работ

# Диаграмма процедуры

# Описание действий процедуры

### A4.2.5.1 Выполнение пуско-наладочных работ

##### Исполнители действия

Мастер

Требования к срокам: В течение пяти рабочих дней.

##### Исполнители получают

| № | Объекты | От |
| --- | --- | --- |
| 1. | Акт выполненных работ по пуско-наладке | Заказчик |
| 2. | Задания на выполнение работ | Руководитель проекта |
| 3. | Инструмент | Инженерно-технический отдел |
| 4. | Исполнительная документация | Руководитель проекта |
| 5. | Отчет о пуско-наладочных работах | Заказчик |
| 6. | Система | Руководитель проекта |

##### Инструкция по выполнению действия

На основании исполнительной документации и полученного от руководителя проекта задания мастер выполняет пуско-наладочные работы смонтированной системы, используя необходимые инструменты, выданные сотрудниками инженерно-технического отдела. При необходимости мастер осуществляет доводку системы.

После выполнения работ мастер проверяет срок использования инструмента и по истечении срока годности инструмента передает инструмент в инженерно-технический отдел для проверки состояния или для поверки.

##### Исполнители передают

| № | Объекты | Кому |
| --- | --- | --- |
| 1. | Инструмент | Инженерно-технический отдел |
| 2. | Исполнительная документация | Мастер |
| 3. | Система | Руководитель проекта |

##### Следующие действия

A4.2.5.2 Формирование отчета о выполненных пуско-наладочных работах

### A4.2.5.2 Формирование отчета о выполненных пуско-наладочных работах

##### Исполнители действия

Мастер

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.

##### Исполнители получают

| № | Объекты | От |
| --- | --- | --- |
| 1. | Исполнительная документация | Мастер |

##### Инструкция по выполнению действия

На основании информации о ходе выполнения пуско-наладочных работ смонтированной системы мастер формирует отчет о выполненных пуско-наладочных работах, в котором указывает сроки и условия, в которых проводились работы.

##### Исполнители передают

| № | Объекты | Кому |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отчет о пуско-наладочных работах | Бухгалтер |

##### Следующие действия

A4.2.5.3 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры

### A4.2.5.3 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры

##### Исполнители действия

Бухгалтер (Бухгалтерия)

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.

##### Исполнители получают

| № | Объекты | От |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отчет о пуско-наладочных работах | Мастер |

##### Инструкция по выполнению действия

На основании отчета о выполненных пуско-наладочных работах бухгалтер формирует акт выполненных работ и счет-фактуру по шаблонам, используя единую информационную систему компании, распечатывает документы и осуществляет передачу документов на подпись ответственному руководителю.

##### Исполнители передают

| № | Объекты | Кому |
| --- | --- | --- |
| 1. | Акт выполненных работ по пуско-наладке | Заместитель директора по производству |
| 2. | Отчет о пуско-наладочных работах | Заместитель директора по производству |
| 3. | Счет-фактура | Заместитель директора по производству |

##### Следующие действия

A4.2.5.4 Подписание документации по пуско-наладочным работам

### A4.2.5.4 Подписание документации по пуско-наладочным работам

##### Исполнители действия

Заместитель директора по производству

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.

##### Исполнители получают

| № | Объекты | От |
| --- | --- | --- |
| 1. | Акт выполненных работ по пуско-наладке | Бухгалтер |
| 2. | Отчет о пуско-наладочных работах | Бухгалтер |
| 3. | Счет-фактура | Бухгалтер |

##### Инструкция по выполнению действия

Ответственный руководитель знакомится с документами и подписывает документацию по пуско-наладочным работам.

##### Исполнители передают

| № | Объекты | Кому |
| --- | --- | --- |
| 1. | Акт выполненных работ по пуско-наладке | Руководитель проекта |
| 2. | Отчет о пуско-наладочных работах | Руководитель проекта |
| 3. | Счет-фактура | Руководитель проекта |

##### Следующие действия

A4.2.5.5 Передача документации по пуско-наладочным работам заказчику

### A4.2.5.5 Передача документации по пуско-наладочным работам заказчику

##### Исполнители действия

Руководитель проекта

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.

##### Исполнители получают

| № | Объекты | От |
| --- | --- | --- |
| 1. | Акт выполненных работ по пуско-наладке | Заместитель директора по производству |
| 2. | Отчет о пуско-наладочных работах | Заместитель директора по производству |
| 3. | Счет-фактура | Заместитель директора по производству |

##### Инструкция по выполнению действия

Руководитель проекта готовит и передает заказчику пакет, в который входят отчет о пуско-наладочных работах, акт выполненных работ и счет-фактура.

##### Исполнители передают

| № | Объекты | Кому |
| --- | --- | --- |
| 1. | Акт выполненных работ по пуско-наладке | Заказчик |
| 2. | Отчет о пуско-наладочных работах | Заказчик |
| 3. | Счет-фактура | Заказчик |
| 4. | Счет-фактура | Руководитель проекта |

##### Следующие действия

A4.2.5.6 Утверждение документации и акта выполненных работ

### A4.2.5.6 Утверждение документации и акта выполненных работ

##### Исполнители действия

Заказчик

Требования к срокам: Не регламентируются.

##### Исполнители получают

| № | Объекты | От |
| --- | --- | --- |
| 1. | Акт выполненных работ по пуско-наладке | Руководитель проекта |
| 2. | Отчет о пуско-наладочных работах | Руководитель проекта |
| 3. | Счет-фактура | Руководитель проекта |

##### Инструкция по выполнению действия

После получения документации по пуско-наладочным работам заказчик знакомится с документами, осуществляет приемку работ. Получив ответы на  все интересующие его вопросы, связанные с выполнением пуско-наладочных работ смонтированной системы, заказчик утверждает отчет о пуско-наладочных работах и акт выполненных работ, ставит свою подпись и печать компании.

##### Исполнители передают

| № | При условии | Объекты | Кому |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Документация по пуско-наладочным работам заказчиком не утверждена | Акт выполненных работ по пуско-наладке | Мастер |
|  |  | Отчет о пуско-наладочных работах | Мастер |
| 2. | Документация по пуско-наладочным работам заказчиком утверждена | Акт выполненных работ по пуско-наладке | Руководитель проекта |
|  |  | Отчет о пуско-наладочных работах | Руководитель проекта |

##### Следующие действия

При условии «Документация по пуско-наладочным работам заказчиком не утверждена»:

A4.2.5.1 Выполнение пуско-наладочных работ

При условии «Документация по пуско-наладочным работам заказчиком утверждена»:

A4.2.5.7 Внесение документации по пуско-наладочным работам в папку проекта

### A4.2.5.7 Внесение документации по пуско-наладочным работам в папку проекта

##### Исполнители действия

Руководитель проекта

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.

##### Исполнители получают

| № | Объекты | От |
| --- | --- | --- |
| 1. | Акт выполненных работ по пуско-наладке | Заказчик |
| 2. | Отчет о пуско-наладочных работах | Заказчик |
| 3. | Система | Мастер |
| 4. | Счет-фактура | Руководитель проекта |

##### Инструкция по выполнению действия

Руководитель проекта получает отчет о пуско-наладочных работах и акт выполненных работ от представителя компании-заказчика и проверяет наличие подписей и печатей с обеих сторон (компании "ИнТехПроект" и компании-заказчика).

Проверенный акт выполненных работ и отчет о пуско-наладочных работах руководитель проекта подшивает в папку проекта, которая хранится в архиве.

##### Исполнители передают

| № | Объекты | Кому |
| --- | --- | --- |
| 1. | Акт выполненных работ по пуско-наладке | Руководитель проекта |
| 2. | Акт выполненных работ по пуско-наладке | Бухгалтерия |
| 3. | Отчет о пуско-наладочных работах | Руководитель проекта |
| 4. | Отчет о пуско-наладочных работах | Бухгалтерия |
| 5. | Отчет об исполнении бюджета | Директор |
| 6. | Отчет об исполнении бюджета | Руководитель проекта |
| 7. | Система | Лица, выполняющие приемо-сдаточные работы |
| 8. | Система | Бухгалтер |
| 9. | Счет-фактура |  |

# Управление отклонениями

В данном разделе приведены типовые отклонения от нормального хода выполнения процедуры, а также действия, которые необходимо осуществить в случае возникновения отклонений.

### На акте выполненных работ отсутствует подпись или печать со стороны заказчика

Управляющий отклонением: Руководитель проекта

Действия при отклонении: Вернуть акт выполненных работ заказчику для подписи и проставления печати.

### Сломан инструмент при выполнении пуско-наладочных работ

Управляющий отклонением: Мастер

Действия при отклонении: Передать инструмент в инженерно-технический отдел на ремонт.

# Показатели

Для оценки результатов выполнения процедуры используются следующие показатели:

| № | Показатель | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Процент пуско-наладочных работ, выполненных в срок | Проценты |

Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры

| № | Роль | Субъект | Подразделение | Предмет деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лица, выполняющие приемо-сдаточные работы | Ведущий инженер | ИнТехПроект | Выполнение сдаточных работ |
|  |  | Заказчик |  | Выполнение приемочных работ |
|  |  | Контролирующие органы |  | Выполнение приемочных работ |
|  |  | Мастер | ИнТехПроект | Выполнение сдаточных работ |
|  |  | Монтажник | Монтажный участок | Выполнение сдаточных работ |
|  |  | Начальник монтажного участка | Монтажный участок | Выполнение сдаточных работ |
|  |  | Руководитель проекта | ИнТехПроект | Выполнение сдаточных работ |